Strategický plán rozvoje obce  TUHAŇ

pro   období   2015  -  2020

Program rozvoje obce byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.9.2015, usnesením č. 18

Září 2015

( aktualizace k 1.1.2019 – OZ dne 20.3.2019)

Úvod

Potřeba a charakter strategického plánu

Základním plánovacím dokumentem obce, zakotveným v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích, je program rozvoje obce. Jde o hlavní nástroj řízení rozvoje obce.

Strategický plán rozvoje obce Tuhaň (dále SPRO) je základním střednědobým programem samosprávy pro řízení budoucího rozvoje obce.  Na základě analýz definuje cíle obce a navrhuje konkrétní rozvojové projekty. Umožní tak lépe plánovat a dobře hospodařit s finančními prostředky rozpočtu obce včetně účelného čerpání prostředků nejen z fondů EU.

Strategický plán rozvoje obce vychází z celostátních koncepcí, jako je Národní rozvojový plán a Strategie regionálního rozvoje ČR. SPRO reflektuje především na slabé stránky ROP NUTS 2 Střední Čechy a snaží se zlepšit situaci dynamicky se rozvíjející obce, které je součástí NUTS 2 Střední Čechy.

Základním východiskem se však staly především vize vyššího územního samosprávného celku - Středočeského kraje, kam Tuhaň svou koncepcí rozvoje zapadá.

Metodika zpracování

Strategický plán rozvoje Tuhaň byl připraven ve spolupráci všech zastupitelů a na základě provedené ankety mezi obyvateli obce.

V první řadě došlo k definování výchozího stavu obce (profilu). Byl zhodnocen současný stav a vymezeny základní závěry a trendy vývoje v posledních letech. Následně byla volena klasická konstrukce SPRO s cílem co nejvíce zmapovat příležitosti rozvoje obce, její ohrožení, silné i slabé stránky (SWOT analýza) a dobrat se ke konkrétním oblastem strategických cílů směřujících k realizaci vize. Strategické cíle byly voleny s ohledem na reálné možnosti obce a jsou klíčové pro zpracovávání akčních plánů a projektů, ke kterým bude docházet v průběhu realizace celé strategie.

Pro stanovení dalších prací bylo nutné definovat vizi obce, tedy nejobecnější formu přání toho, jaká by obec Tuhaň měla být v dlouhodobém horizontu cca 20 let. Vize obce byla připravena po několika jednáních se zastupiteli a se zástupci obecního úřadu.

Popsaným postupem obec dosáhla maximálního efektu s důrazem na praktické využití dokumentu a potenciálu rozvoje obce. V průběhu definování SPRO bylo důsledně dbáno, aby celý dokument navazoval na strategické dokumenty vyššího územně samosprávného celku, Středočeského kraje.

Charakteristika obce

Obec Tuhaň se nachází ve Středočeském kraji, ORP Mělník. Vzdálenost od Mělníka je 7 km.

Obec Tuhaň se skládá ze tří místních částí – Tuhaň, Červená Píska a Tuhaňské Větrušice.

Rozloha obce je 461,3728 ha

nadmořská výška – 161 m n.m.

počet obyvatel obce Tuhaň  k 1.1.2015 – 682		( k 1.1.2019 – 760 obyvatel )

průměrný věk obyvatel obce 37,4 roků

V obci se nenachází větší průmyslové podniky, není žádné zdravotní zařízení – za zdravotní péčí občané dojíždějí do Obříství – zdravotní středisko Štěpán; odborná lékařská péče je v Mělníku. S tímto jsou spojeny následující problémy a to především s autobusovou dopravou starších spoluobčanů při dojíždění do zdravotního střediska Štěpán.

V obci je ze školských zařízení jen Mateřská škola. Školní docházku žáci z obce Tuhaň plní převážně v Základní škole Kly, výjimečně v Obříství nebo na Mělníku.

Ve všech částech obce jsou vybudovány vodovodní a plynovodní řady a také splašková kanalizace s ČOV, kam je napojena i obce Kly.

- Závěry ze situační analýzy současného stavu

- Základní profil

- blízkost hlavního města Prahy

- v obci jsou zastoupeny všechny generace s diferencí staré a nové zástavby

- převážná část práceschopných obyvatel dojíždí za prací mimo obec

- první písemná zmínka r.1548, prehistorické archeologické nálezy dokládají starší osídlení z doby laténské (500 n.l., ) původně zemědělská obec

- z historie zachovaný objekt

- rozpočet obce má stabilní základ s potenciálem růstu díky stoupajícímu počtu obyvatel

- 2. Doprava a technická infrastruktura

- velmi špatný stav silnic

- nedobrý stav místních komunikací a chodníků

- ve velké části obce je elektro vedené nad zemí

- blízkost hlavního tahu na Prahu

- vodovodní a plynovodní řád v celé obci

- čistírna odpadních vod s malou kapacitou, vzhledem k rozvoji

- splašková kanalizace v obci

- dešťová kanalizace jen v některých částech obce

- odpady, zajištění svozu

- problém při řešení bioodpadu

- 3. Občanská vybavenost, bydlení, školství, kultura a sport

- obec nemá kryté sportoviště - fotbalové hřiště je umístěno v aktivní zóně řeky Labe (neumožňuje další rozvoj)

- obec má jen dětská hřiště ve všech částech

- obec nemá prostory pro kulturní a společenské aktivity občanů

- hospody a restaurace

- Hospoda „U Bílého Žida“ Tuhaň

- knihovna

- obchod Tuhaň

- plně vytížená kapacita stávající mateřské školy

- aktivní SDH Tuhaň, zaměřující se na práci s dětmi

- nedostatečná práce s mládeží v oblasti sportu

- nedostatečná práce s důchodci

- 4. Společensko – kulturní život

- Sdružení: Sbor dobrovolných hasičů, Myslivecké sdružení Kly-Tuhaň, TJ Sokol Tuhaň

- dětské akce: vítání občánků, maškarní karneval, den dětí, rozloučení s prázdninami, drakiáda, zájezd pro děti, lampionový průvod, mikulášská nadílka

- akce pro důchodce: zájezd pro důchodce, setkání s důchodci

- sportovní akce: cyklistický výlet, finanční příspěvky na sportovní akce pořádané ostatními sdruženími nebo jednotlivci

- ostatní akce: masopustní průvod, pálení čarodějnic, prvomájový průvod, Pouťová oslava, rozsvěcení vánočního stromečku, Obecní ples, taneční odpoledne, vánoční zájezd, velikonoční, podzimní a vánoční zdobení

5. Životní prostředí, zemědělství a podnikání

- obecní zeleň – úklid v obci na dobré úrovni

- dobrá dostupnost Prahy

- nízká míra nezaměstnanosti

- katastrální území obce Tuhaň nemá výraznou krajinnou dominantu

- výrazný vliv zemědělství na krajinu – pole, polní cesty, velké lány

- třídění odpadů na standardní úrovni, možné zlepšení

- Vize obce TUHAŇ:

- SWOT analýza

Analýzu SWOT, tedy analýzu silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení jsme zvolili jako vhodnou metodu k poznání kritických oblastí obce, které bude potřeba řešit.

|  | SILNÉ STRÁNKY/STRENGTH |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dobrá dostupnost Prahy Přírodní prostředí – obec mezi poli Zastoupeny všechny generace Využití orné půdy Základní inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, plyn) |  | Existence platného územního plánu Nízká nezaměstnanost |  |
|  | SLABÉ STRÁNKY/WEAKNESS |  |  |
| Nedostatek míst pro setkávání a trávení volného času pro obyvatele v centru obce Velmi špatný stav komunikací, absence chodníků Elektro vedené nad zemí Finance – nízké příjmy obce Velmi málo služeb pro občany Nedostatečná autobusová doprava |  | Nedostatek pozemků v majetku obce Růst rozdílů priorit potřeb občanů v různých lokalitách obce Neexistence úložiště bioodpadu nebo kompostárny Občanská vybavenost Nedostatečná kapacita školských zařízení Chybí vybavení pro sport |  |
|  | PŘÍLEŽITOSTI/OPPORTUNITY |  |  |
| Pozitivní migrace co do počtu i struktury (příliv mladé generace - rodin) střední a vyšší sociální úroveň Zlepšení dostupnosti Rodinné zázemí Zvýšit servis spojený s bydlením Rozvoj MŠ a ZŠ Sociálně kulturní potenciál |  | Spolupráce s ostatními samosprávami a subjekty v regionu Sportovní vyžití Rozšíření dopravních spojů MHD do obce Rozšíření ČOV Vybudování úložiště bioodpadu nebo kompostárny |  |
|  | OHROŽENÍ/THREAT |  |  |
| Občané se nepřihlásí k trvalému pobytu, což znamená pro obec velmi výrazné finanční ztráty na příjmech Nevhodná urbanizace |  | Starousedlíci – utlumení společenských aktivit Zanedbání technické infrastruktury Nárůst kriminality |  |

- Oblasti řešení a strategické cíle

Obec si vytýčila tři prioritní osy. Prudce narůstající počet obyvatel obce si vyžaduje okamžité řešení zejména v zajištění rozšíření ČOV spolu s řešením odpadového hospodářství a úklidu obce. Další osou je rekonstrukce komunikací a budování chodníků spolu s dopravním řešením v obci. Konečně v neposlední řadě hodlá obec zajistit požadovanou občanskou vybavenost, nejprve kapacitu a zázemí ve školském zařízení a dále budovat zázemí pro sport, kulturní aktivity, rozšířit a kultivovat zeleň apod.

1.   VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ  -  ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ  -  ÚKLID

OBCE   -   PROTIPOVODŇOVÉ   OPATŘENÍ

1.1. Záměr: Vodní hospodářství - Dostatečné zajištění vodního hospodářství

| - Cíl: Rozšíření ČOV PŘIPRAVEN PROJEKT A STAVEBNÍ POVOLENÍ VČETNĚ PROPOJE DO NOVÉ ČOV |  |  |
| --- | --- | --- |
| Je třeba zajistit ve spolupráci s obcí Kly dostatečnou kapacitu čističky odpadních vod |  |  |
| P: 2015 – 2016 připraveno 2019 | TR: 2016-2018 2020-2022 | Zdroje: EU, dotační zdroje, obec |

1.1. Záměr: Vodní hospodářství – Vyústění dešťové kanalizace Tuhaň a uzávěry protipovodňové ochrany

| - Cíl: Vyústění dešťové kanalizace v Tuhani REALIZOVÁNO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Převedení vyústění dešťové kanalizace v obci Tuhaň k propustku pod komunikací III/24415 a tím odvádění dešťové vody do tůní pod obcí. V rámci akce budou vytypovány místa, kde dojde ke vložení zpětných klapek k zajištění řadu dešťové kanalizace proti vtékání vody do obce při povodních |  |  |
| P: 2015 - 2016 | TR: 2016-2017 | Zdroje: EU, dotační zdroje, obec |

1.1. Záměr: Vodní hospodářství – Vyčištění tuhaňských tůní - protipovodňová ochrana

| - Cíl: Vyčištění tuhaňských tůní od nánosů po povodni 2013 REALIZOVÁNO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Realizace akce „Vyčištění tuhaňských tůní od nánosů po povodni 2013“ z důvodu zvýšení retenčních schopností tůní při dalších možných povodních – ochrana obce před následky povodní – provedení propojení jednotlivých tůní z důvodu lepšího průtoku vody |  |  |
| P: 2015 - 2016 | TR: 2016-2017 | Zdroje: EU, SFŽP, dotační zdroje, obec |

1.2. Záměr: Odpadové hospodářství - řešení likvidace biologicky rozložitelného odpadu v obci

| 1.2.1. Cíl: Pořízení popelových nádob na bioodpad – kompostéry |  |  |
| --- | --- | --- |
| Na základě provedené ankety mezi občany zajistit pořízení biopopelnic, popř. kompostérů, pro likvidaci bioodpadu z jednotlivých nemovitostí |  |  |
| P: 2015 2020 | TR: 2016 2020 | Zdroje: OPŽP, dotační zdroje, obec |

1.2. Záměr: Odpadové hospodářství – rozšíření sběrných míst separovaného sběru v obci

| 1.2.2. Cíl: Rozšíření sběrných míst separovaného sběru ve všech částech obce REALIZOVÁNO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Na základě zkušenosti současné nádoby na separovaný sběr nestačí. V rámci tohoto záměru by došlo k rozšíření sběrných míst separovaného sběru v dalších částech obce, popř. by byla využita stávající místa s rozšířeným počtem sběrných nádob na jednotlivé komodity |  |  |
| P: 2015-2016 | TR: 2016-2017 | Zdroje: OPŽP, dotační zdroje, obec |

1.2. Záměr: Odpadové hospodářství – příprava řešení nového sběrného dvora v obci Tuhaň

| 1.2.2. Cíl: Vybudování nového sběrného dvoru v obci Tuhaň - obec stále nemá pozemek pro vybudování nového sběrného dvora – nelze realizovat v období platnosti tohoto Strategického plánu |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vyřešení lokality pro umístění sběrného dvora; zpracování projektové dokumentace a povolení pro vybudování nového separovaného dvora v obci Tuhaň, který by splňoval všechny předpisy a nařízení |  |  |
| P: 2016 ??? | TR: 2017-2018 ??? | Zdroje: dotační zdroje, obec |

1.3. Záměr: Vybavení pracovní skupiny na úklid obce technikou

| 1.3.1. Cíl: Pořízení techniky pro skupinu pracovníků VPP na úklid obce |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pro skupinu pracovníků na úklid obce pořídit techniku s možností nástaveb na provádění různých činností: např. vozidlo MULTICAR s nástavbami: zametač – radlice – kropící rameno – čistič kanálových vpustí – čelní sekačka – štěpkovač – vysavač listí – mycí lišta Využití této techniky i při likvidaci následků případných povodní |  |  |
| P: 2016 | TR: 2016-2017 | Zdroje: OPŽP, dotační zdroje, obec |

1.4.Záměr: Protipovodňová opatření v obci

| 1.4.1. Cíl: Prostory pro řízení obce v krizové situaci povodně – sklady humanitární pomoci |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vybudování prostor pro krizové řízení obce v době povodní včetně prostor pro ukládání humanitární pomoci - sklady |  |  |
| P: 2017 | TR: 2017-2018 | Zdroje: EU, dotační zdroje, obec |

2.   KOMUNIKACE  -  CHODNÍKY  -  DOPRAVNÍ  BEZPEČNOSTNÍ  ŘEŠENÍ

V  OBCI

2.1.Záměr: Kvalitní a bezpečné místní komunikace v obci

| 2.1.1. Cíl: Rekonstrukce obecních komunikací |  |  |
| --- | --- | --- |
| Provedení rekonstrukce místních komunikací v částech obce, kde nejsou zpevněné komunikace, popř. úpravy nezpevněných komunikací – rozdělení do etap realizace 1.etapa – komunikace Větrušice + Červená Píska – povodňové komunikace ( viz. mapová příloha č. 1 ) REALIZOVÁNO 2.etapa – komunikace Červená Píska ( viz. mapová příloha č. 2 ) REALIZOVÁNO 3.etapa – komunikace podél nové MŠ a úprava Trávní cesty ( viz. map. příloha č. 3 ) |  |  |
| P: 2015 - 2016 | TR: 2015-2018 | Zdroje: EU, dotační zdroje, obec |

2.1.Záměr: Kvalitní a bezpečné místní komunikace v obci

| 2.1.2. Cíl: Řešit vlastnické vztahy k pozemkům, sloužícím jako místní komunikace REALIZOVÁNO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vyřešit vlastnické vztahy k místním komunikacím, které slouží jako přístup k nemovitostem nebo k propojení jednotlivých místních částí obce ( např. komunikace podél areálu ZD Tuhaň, přístup k čp. 101 a 103 apod. ) |  |  |
| P: 2015 - 2016 | TR: 2016-2017 | Zdroje: obec |

2.1.Záměr: Bezpečné místní komunikace v obci

| 2.1.3. Cíl: Úprava polních, lesních cest a cyklostezky v katastru obce |  |  |
| --- | --- | --- |
| Provedení úpravy polních a lesních cest v bezprostřední blízkosti všech částí obce a úprava povrchu cyklostezky v od hřiště TJ ke stavidlu – mlatová cesta |  |  |
| P: 2015 - 2016 | TR: 2016-2019 | Zdroje: OPŽP, dotační tituly, obec |

2.1.Záměr: Bezpečné místní komunikace v obci

| 2.1.4. Cíl: Výměna lamp veřejného osvětlení v místních částech Tuhaň a Červená Píska ČÁSTEČNÉ REALIZOVÁNO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Výměna starých lamp veřejného osvětlení v částech Tuhaň a Červená Píska za LED úsporná a ekologická svítidla a osvětlení kapličky v Tuhani na návsi jako centra obce |  |  |
| P: 2015 - 2016 | TR: 2016-2017 | Zdroje: dotační tituly, obec |

2.2.Záměr: Chodníky podél komunikací – zvýšení bezpečnosti

| 2.2.1. Cíl: Řešit vybudování chodníků podél komunikací II. a III. třídy v obci |  |  |
| --- | --- | --- |
| Připravit záměr, projektovou dokumentaci a stavební povolení k akci – Vybudování chodníků podél komunikace II. a III.třídy v obci k zvýšení bezpečnosti obyvatel a zahájit jejich realizaci – rozdělení do etap: - Etapa – chodník v místní části Červená Píska podél komunikace II/331 - Etapa – chodník podél komunikace III/24415 od Červených Písků k Větrušicím - Etapa – chodník podél komunikace II/331 od Záboří k nové komunikaci Tuhaň ( bezpečnost dětí při cestě do a ze ZŠ ) |  |  |
| P: 2016–2017 2020 | TR: 2016-2020 ??? | Zdroje: EÚ, SFDI, dotační zdroje, obec |

2.3.Záměr: Dopravně bezpečnostní řešení v obci

| 2.3.1. Cíl: Dopravně bezpečnostní řešení v obci Tuhaň – přechod pro chodce v Tuhani na návsi a na komunikaci II/331 na Červených Pískách |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vybudování osvětleného přechodu pro chodce v Tuhani na návsi a na Červených Pískách na komunikaci II/331 |  |  |
| P: 2016 | TR: 2016-2017 2020 | Zdroje: dotační zdroje, obec |

3.OBČANSKÁ  VYBAVENOST    -    SPOLEČENSKÝ  ŽIVOT  -

ZELEŇ   V OBCI

3.1.Záměr: Občanská vybavenost – kapacita a zázemí ve školském zařízení

| 3.1.1. Cíl: Vybudovat kapacitně dostačující předškolní zařízení REALIZOVÁNO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vybudování nové dvoutřídní MŠ v obci Tuhaň |  |  |
| P: 2014 | TR: 2015 | Zdroje: EU, dotační zdroje, obec |

3.1.Záměr: Občanská vybavenost – kapacita a zázemí ve školském zařízení

| 3.1.2. Cíl: Vybudovat zázemí u nové MŠ – Herní rejdiště – zahrada pro environmentální vzdělávání REALIZOVÁNO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vybudování herní zahrady u nové MŠ Tuhaň určené pro environmentální vzdělávání – využití přírodních prvků k vytváření vztahu dětí k přírodě |  |  |
| P: 2015 | TR: 2015 - 2016 | Zdroje: OPŽP, dotační zdroje, obec |

3.2.Záměr: Občanská vybavenost – zázemí pro rozvoj sportu v obci

| 3.2.1. Cíl: Vybudovat víceúčelového hřiště v obci PŘIPRAVEN PROJEKT A STAVEBNÍ POVOLENÍ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vybudování víceúčelového hřiště v obci v lokalitě za novou mateřskou školou, sloužící pro rozvoj sportu na území obce |  |  |
| P: 2015-2016 | TR: 2016–2017 2020 | Zdroje: EU, dotační zdroje, obec |

3.2.Záměr: Občanská vybavenost – zázemí pro rozvoj sportu v obci

| 3.2.2. Cíl: Úpravy na dětském hřišti v Tuhani – vyčlenit část pro seniory a pro mládež ČÁSTEČNĚ REALIZOVÁNO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Úprava dětského hřiště v Tuhani vyčleněním části nevyužívaných ploch, kde budou osazeny prvky SENIOR FIT PARK (hřiště pro seniory), které zahrnuje cvičebně-rehabilitační prvky pro seniory pro venkovní použití. Tyto prvky jsou navrženy na míru seniorů a naplňují jejich potřeby na procvičování a posílení všech důležitých svalových skupin. Zároveň by část plochy byla využitá na instalaci workoutové sestavy pro mládež a dospělé |  |  |
| P: 2016-2017 | TR: 2017–2018 2020 | Zdroje: EU, dotační zdroje, obec |

3.3.Záměr: Občanská vybavenost – společensko-kulturní centrum obce

| 3.3.1. Cíl: Vybudování prostorů pro kulturní a společenské akce v obci – sál PŘIPRAVEN PROJEKT A STAVEBNÍ POVOLENÍ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vybudování společenského sálu pro pořádání kulturních akcí v obci s možností variabilního řešení – mobilní přepažení a vytvoření menší klubovny nebo zázemí pro cvičení všech věkových skupin – maminky s dětmi, zumba, ženy, důchodci – cvičení na míčích apod. |  |  |
| P: 2016 | TR: 2016 - 2017 | Zdroje: EÚ, dotační zdroje, obec |

3.4.Záměr: Občanská vybavenost – spolková a zájmová činnost v obci

| 3.4.1. Cíl: Úpravy prostor po MŠ v budově obecního úřadu – obřadní místnost, klubovna REALIZOVÁNO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Provedení úpravy přízemí v budově obecního úřadu k vytvoření obřadní místnosti a klubovny včetně zázemí pro spolkovou činnost |  |  |
| P: 2016 | TR: 2016 - 2017 | Zdroje: dotační zdroje, obec |

3.4. Záměr: Občanská vybavenost – spolková a zájmová činnost v obci

| 3.4.2. Cíl: Úpravy prostor u Hasičské zbrojnice v Tuhani – rozšíření kluboven pro Mladé hasiče, úprava tanečního parketu ČÁSTEČNĚ REALIZOVÁNO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Stavební úpravy v hasičské zbrojnici k vytvoření kluboven pro všechny věkové kategorie Mladých hasičů; úprava povrchu tanečního parketu a přístřešku pro kapely u hasičské zbrojnice, který byl postižen povodněmi v roce 2002, 2006, 2013. |  |  |
| P: 2016-2017 | TR: 2017-2019 | Zdroje: EU, dotační zdroje, obec |

3.5. Záměr: Občanská vybavenost – zázemí obecního úřadu

| 3.5.1. Cíl: Nové IT vybavení včetně serveru na Obecním úřadě Tuhaň REALIZOVÁNO Z VLASTNÍCH ZDROJŮ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nové vybavení kanceláří obecního úřadu IT technikou pro zlepšení práce; společný server pro archivování dokumentů a používaných programů, tiskárny apod. |  |  |
| P: 2016- | TR: 2016 | Zdroje: dotační zdroje, obec |

3.6.Záměr: Zeleň v obci – Výsadba stromů

| 3.6.1. Cíl: Výsadba zeleně ( stromů a keřů ) v prostorách dětského hřiště v Tuhani a na hřišti TJ Sokol Tuhaň REALIZOVÁNO |  |  |
| --- | --- | --- |
| V rámci rozšiřování zeleně v obci dojde k výsadbě nových ( vzrostlejších ) stromů a keřů v lokalitě dětského hřiště v Tuhani a zároveň stromů na hřišti TJ Sokol Tuhaň |  |  |
| P: 2015 | TR: 2015-2016 | Zdroje: dotační zdroje, příspěvek nadace, obec |

3.6.Záměr: Zeleň v obci – Vytvoření parkových ploch na bývalé skládce v obci Tuhaň

| 3.6.2. Cíl: Provedení parkových úprav a výsadba parkové zeleně v lokalitě bývalé skládky v obci Tuhaň REALIZOVÁNO |  |  |
| --- | --- | --- |
| V rámci rozšiřování zeleně v obci dojde k vytvoření nových parkových prostor včetně výsadby parkové zeleně v lokalitě za ČOV, která byla dlouhá léta využívána jako skládka biologického a ostatního odpadu |  |  |
| P: 2017 | TR: 2018-2019 | Zdroje: EU, dotační zdroje, obec |

3.6.Záměr: Zeleň v obci – Výsadba stromů podél komunikací - aleje

| 3.6.3. Cíl: Výsadba zeleně podél komunikace III/24415 a komunikace II/331 ČÁSTEČNĚ REALIZOVÁNO |  |  |
| --- | --- | --- |
| V rámci rozšiřování zeleně v obci bude provedena výsadba stromů (obnova alejí) mimo zástavbu podél komunikací III/24415 od Větrušic až k Červeným Pískům a podél komunikace II/331 od Červených Písků směrem k Záboří |  |  |
| P: 2015 | TR: 2016-2018 | Zdroje: EU, dotační zdroje, obec |

3.7.Záměr: Úprava pomníků v obci

| 3.7.1. Cíl: Provedení údržby a stavební opravy na pomnících v obci ČÁSTEČNĚ REALIZOVÁNO |  |  |
| --- | --- | --- |
| V rámci údržby pomníků bude provedeno: - Úprava a stavební oprava pomníků padlých z 1. a 2. světové války v Tuhani na návsi včetně doplnění sochy sokola; oprava pamětních desek na kapličce v Tuhani - Úprava pomníků na Červených Pískách – křížek, pomník Ivana Uvologa, busta v parku Boženy Němcové |  |  |
| P: 2016 | TR: 2016-2018 | Zdroje: dotační zdroje, obec |

- Realizace strategického plánu rozvoje

Po schválení strategického plánu zastupitelstvem obce bude zahájena příprava projektů a opatření. Prvním krokem bude, vyjma stanovení organizační struktury realizace plánu, zajistit finanční plán, který se soustředí na možnost využití dotací z EU a zajištění dalších finančních prostředků pro realizaci jednotlivých cílů a projektů strategického plánu rozvoje. Důležitým limitem je schopnost a možnosti obce zajistit dostatek prostředků na tzv. kofinancování, neboli finanční spoluúčast obce na projektech zajištěných z velké části dotacemi.

- 1. Řízení realizace Strategického plánu rozvoje obce

- 1.1. Organizační zajištění

Realizaci Strategického plánu rozvoje zajišťuje zastupitelstvo obce. Zastupitelstvo obce je pravidelně informováno o průběhu realizace strategického plánu rozvoje na zasedáních zastupitelstva.

Zastupitelstvo zejména přijímá opatření v rámci realizace cílů uvedených ve strategickém plánu rozvoje, rozhoduje o uvolňování prostředků a dohlíží na realizaci a aktualizaci plánu.

- 1.2. Financování a finanční řízení realizace Strategického plánu rozvoje

Realizace strategického plánu rozvoje obce se neobejde bez zajištění dostatku financí. Obec bude v řadě případů usilovat o využití prostředků z EU, ale pokusí se také zajistit daleko širší, tzv. vícezdrojové financování vytčených cílů. Prvním úkolem bude zajistit finanční plán, tedy návaznost strategického plánu rozvoje na rozpočet obce a rozpočtový výhled.

V těch projektech a opatřeních, kde to bude možné, obec využije také zdrojů soukromých investorů. Je to vhodné tam, kde se záměr obce shoduje se záměrem soukromého investora.

Jisté je, že bez určité míry zadlužení nemá obec nejmenší šanci pomýšlet na rozvoj a realizaci tohoto strategického plánu. Cílem obce bude sjednat úvěr v takové výši, aby obec byla vždy schopna zajistit pravidelné splácení úvěru bez rizika předlužení.

- 2. Rozpracování Strategického plánu rozvoje obce

Podle časového plánu cílů a opatření zajistí zastupitelstvo obce rozpracování projektové dokumentace projektů. Každý projekt musí mít svého vedoucího a řídit se zásadami projektového řízení.

- 3. Nutný předpoklad úspěchu

Záměry obce, jestliže mají být naplněny, musí mít silnou podporu nejen v penězích, ale především ve víře a odhodlání lidí realizovat je a nést za ně společně zodpovědnost, jinak zůstane každý plán jen přáním.

- Příloha 1: Seznam vybraných zkratek

| ČOV | čistička odpadních vod |
| --- | --- |
| EU | Evropská unie |
| HZS | Hasičský záchranný sbor |
| OP | operační program / programy |
| P | příprava |
| SFŽP | Státní fond životního prostředí |
| SFDI | Státní fond dopravní infrastruktury |
| TR | termínem realizace |
| ÚP | územní plán |
| VO | Veřejné osvětlení |
| MŠ | mateřská škola |